АДРЕС: п. Старь, ул. Ленина 13

| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Вытяжные шахты | шт. | 8 | Проверка наличия тяги | 8шт | март | 100% |
| Дымоходы | шт. | 10 | Проверка наличия тяги | 10шт | март | 100% |
| 2.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 2.9 | Требуется ремонт остекления | 1.6м2 | май | 100% |
| 3. Кровля |  |  |  |  |  |  |
| Слуховые окна | шт | 2 | Ремонт, остекление | 2м2 | сентябрь | - |
| 4.Остекление в МОП | м2 | 2.9 | Требуется ремонт | 1.6м2 | май | 100% |
| 5.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 20 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 20м2 | апрель апрель | 100% 100% |
| 6. Ремонт цоколя и фасада здания | м2 м2 | 46,6 461,9 | Ремонт цоколя Ремонт фасада здания (наружные стены) | 46,6м 461,9 | июль июль - август | 100% 100% |